Plataforma Web y Ecommerce
Segura, Visual y Generativa con IA

Documento consolidado de visión, decisiones y plan de desarrollo

Documento elaborado a partir de la conversación de definición del proyecto. Su propósito es preservar las ideas, decisiones, hipótesis, criterios de evaluación y próximos pasos acordados.

# 1. Visión del proyecto

Crear una alternativa moderna a WordPress que combine la sencillez visual de Elementor con un núcleo seguro, modular, conectado a datos reales y asistido por IA.

La propuesta no es simplemente crear otro CMS ni otro framework. Es construir una plataforma visual de creación web y ecommerce donde una persona pueda diseñar, describir o subir una referencia visual; convertirla en un componente editable; conectarlo a datos, integraciones y acciones; probarlo; y publicarlo sin tener que programar.

La plataforma debe ser desarrollada y mejorada por un sistema multiagente de IA, guiado y aprobado por humanos.

# 2. Propuesta de valor

Experiencia de edición visual tipo Elementor: simple, directa y orientada al resultado visible.

Generación de elementos bajo demanda mediante instrucciones de texto, capturas o diseños estructurados.

Componentes editables y reutilizables, no páginas estáticas ni imágenes planas.

Conexión visual a PostgreSQL, catálogos, APIs, ecommerce, CRM, ERP y otros servicios.

Sistema de extensiones con permisos explícitos, en lugar de plugins con acceso total.

Migración progresiva desde WordPress y WooCommerce.

IA como asistente de diseño, desarrollo, pruebas, seguridad, soporte e investigación.

Portabilidad y menor dependencia de un proveedor único.

# 3. Problema que se busca resolver

WordPress ofrece flexibilidad, pero su ecosistema de plugins puede generar complejidad, conflictos, vulnerabilidades y mantenimiento difícil.

Los constructores visuales facilitan el diseño, pero pueden producir código pesado, dependencia del plugin y dificultad para mantener datos y lógica.

Las herramientas de diseño no suelen convertir directamente un diseño en una aplicación web funcional conectada a datos.

Las integraciones con APIs, ecommerce, CRM y ERP requieren trabajo repetitivo y adaptaciones manuales.

La IA puede generar código, pero el código libre es difícil de validar, asegurar, versionar y mantener.

Los usuarios necesitan sencillez visual sin renunciar a seguridad, datos estructurados y capacidad de crecimiento.

# 4. Principios rectores

Investigar antes de decidir: no construir por entusiasmo ni elegir tecnología por preferencia personal.

Medir con datos reales: observar usuarios, instalaciones, plugins, flujos, errores, costes y resultados.

Copiar la esencia del éxito, no el código propietario ni las limitaciones históricas.

La IA propone y ejecuta dentro de límites; los humanos conservan la dirección y la aprobación crítica.

Diseño, contenido, datos y comportamiento deben estar separados.

Los elementos generados por IA deben ser estructurados, editables, versionables y verificables.

La seguridad debe estar en la arquitectura, no depender únicamente de revisiones de IA.

El núcleo debe ser pequeño; las integraciones y extensiones deben estar aisladas.

Cada decisión importante debe tener evidencia, alternativas y criterio de éxito.

No prometer “seguridad absoluta”; definir propiedades de seguridad comprobables.

# 5. Experiencia de usuario objetivo

El flujo central deseado es:

Petición o captura → IA genera componente editable → usuario modifica visualmente → conecta datos → prueba responsive → publica.

Canvas central con vista real de la página.

Panel lateral de propiedades.

Arrastrar y soltar.

Edición directa de textos e imágenes.

Controles de escritorio, tablet y móvil.

Deshacer, rehacer e historial.

Componentes, secciones y plantillas reutilizables.

Vista previa y publicación versionada.

Asistente de IA que propone diseños, conexiones y modificaciones.

Ejemplos de instrucciones:

“Crea una tarjeta de producto moderna con imagen, descuento, valoración y botón de compra.”

“Recrea esta captura como un componente editable y hazla responsive.”

“Crea una página de producto con galería, variantes, stock, productos relacionados y checkout.”

“Conecta esta lista con los productos de mi catálogo.”

# 6. Modelo de componentes

La unidad fundamental no será una página aislada ni código generado libremente, sino un árbol estructurado de componentes.

Ejemplo conceptual:

Page
 ├── Header
 ├── Hero
 │    ├── Heading
 │    ├── Text
 │    └── Button
 ├── ProductGrid
 │    └── ProductCard
 └── Footer

Cada componente debe definir:

Estructura.

Propiedades visuales.

Propiedades editables.

Estilos responsive.

Conexiones de datos.

Acciones permitidas.

Permisos requeridos.

Versión y compatibilidad.

Ejemplo conceptual de componente estructurado:

{
  "type": "ProductCard",
  "props": {
    "theme": "dark",
    "showRating": true
  },
  "bindings": {
    "title": "product.name",
    "image": "product.image",
    "price": "product.price"
  },
  "actions": {
    "button": "cart.add"
  }
}

# 7. Formato intermedio y DSL

Se considera estratégico crear un formato intermedio propio, declarativo y validable. Este formato permitirá importar diseños desde distintas herramientas, editar visualmente, conectar datos y renderizar una aplicación segura.

El formato debe describir componentes, estilos, datos, eventos, permisos y acciones.

La IA debe generar este formato, no código libre con acceso desconocido.

Debe poder convertirse en página pública, componentes de frontend, plantillas editables o salida estática controlada.

Debe permitir sustituir un proveedor de datos por otro sin rediseñar la página.

No se debe crear inicialmente un lenguaje generalista completo; primero un DSL declarativo de componentes y capacidades.

# 8. Diseño e importación visual

La plataforma debe poder recibir diseños desde texto, capturas y herramientas estructuradas. El flujo ideal es: herramienta de diseño → importador → formato intermedio → editor visual y datos → aplicación web.

Figma o Penpot pueden ser más adecuados para interfaces por sus frames, componentes, auto-layout, variables y tokens.

Canva puede ser útil para recursos gráficos, banners e imágenes; su conversión directa a aplicación estructurada puede ser menos precisa.

También debe existir un editor propio para que el usuario no dependa por completo de una herramienta externa.

La importación debe detectar estructura, jerarquía, componentes repetidos, estilos, botones y posibles fuentes de datos.

No se debe prometer conversión perfecta de cualquier captura; se debe medir fidelidad, editabilidad y tiempo hasta una versión mantenible.

# 9. Datos, ecommerce e integraciones

El componente visual debe poder conectarse a fuentes de datos mediante contratos tipados y conectores intercambiables.

Ejemplo: ProductGrid → CatalogProvider → WooCommerceAdapter. Más adelante, ProductGrid → CatalogProvider → ShopifyAdapter.

Productos, categorías, imágenes, precio, descuento, stock y valoración.

Carrito, pedidos, clientes, cupones, impuestos, envíos y pagos.

Blogs, cursos, propiedades, reservas, testimonios y otros tipos de contenido.

REST, GraphQL, webhooks y conectores de servicios externos.

Mapeo visual de campos entre origen y destino.

Reintentos, idempotencia, logs y sincronización controlada.

Contrato conceptual para integraciones:

authenticate()
importData()
exportData()
syncData()
handleWebhook()
validateConnection()

# 10. Migración desde WordPress y WooCommerce

La migración es estratégica para que la plataforma pueda sustituir progresivamente a WordPress.

Páginas y entradas.

Usuarios, roles y clientes según el caso.

Categorías y etiquetas.

Imágenes y medios.

Menús.

SEO, metadatos y schema.

Productos, variaciones, atributos, inventario, pedidos, cupones y clientes de WooCommerce.

URLs existentes, redirecciones y mapas de contenido.

Importación de prueba, detección de conflictos e informe final.

Sincronización posterior cuando sea necesario.

No se pretende copiar todos los plugins de WordPress. Se deben crear adaptadores para los casos de uso más importantes y permitir la sustitución progresiva.

# 11. Investigación del ecosistema WordPress

Antes de decidir qué construir, se analizarán los plugins más instalados, usados, vendidos y valorados, extrayendo la esencia de su éxito.

Categorías prioritarias:

Editores visuales y construcción de páginas.

Ecommerce.

Formularios y automatizaciones.

SEO.

Seguridad, caché, rendimiento, backups y optimización de imágenes.

Migración, importación y exportación.

Membresías, reservas, multidioma y otras capacidades recurrentes.

Para cada plugin o categoría se registrará: problema, usuario, momento de uso, funcionalidad real, experiencia, modelo de datos, integraciones, monetización, dependencia de WordPress, riesgo, retención y posible reemplazo.

No se medirán solo instalaciones. Se separarán adopción, éxito comercial, satisfacción, dependencia, complejidad, soporte, actualizaciones y reputación.

# 12. Clasificación de capacidades

| Destino | Criterio | Ejemplos probables |
| --- | --- | --- |
| Núcleo | Esencial para que cualquier proyecto sea útil | Editor visual, contenido estructurado, formularios básicos, usuarios, permisos, SEO esencial, media, responsive, versionado |
| Módulo oficial | Importante, pero no necesario para todos | Ecommerce, membresías, reservas, multidioma, suscripciones, automatizaciones avanzadas |
| Adaptador | La capacidad ya existe en un servicio externo | Pagos, CRM, ERP, email marketing, logística, WooCommerce, reservas |
| Extensión | Específica, experimental o de nicho | Widgets especiales, efectos visuales, integraciones minoritarias |

La decisión debe considerar frecuencia, impacto, riesgo, complejidad, diferenciación, potencial de migración, monetización y valor para agencias.

# 13. Seguridad por diseño

No se debe confiar en que un nuevo lenguaje o una revisión de LLM garantice seguridad. La seguridad debe surgir de restricciones, aislamiento, contratos y pruebas.

El LLM no tendrá acceso directo a SQL.

Consultas parametrizadas y servicios de negocio controlados.

Validación estricta de esquemas y entradas.

Permisos por usuario, organización, proyecto, recurso y tenant.

Row-Level Security cuando sea necesario.

MFA para administradores.

Cifrado y rotación de credenciales.

Secretos fuera del código y no expuestos a componentes.

Protección contra XSS, CSRF, inyección, abuso y rate attacks.

Verificación de firmas e idempotencia en webhooks.

Logs y auditoría sin contraseñas ni tokens.

Backups cifrados y rollback.

Separación entre lectura y escritura.

Confirmación humana para acciones sensibles.

Aislamiento entre tenants y proyectos.

# 14. Lenguaje, runtime y sandbox

La decisión actual no es crear desde cero un lenguaje generalista, sino desarrollar lo nuevo donde aporta seguridad y control: un DSL declarativo, un modelo de capacidades y un runtime aislado.

El DSL describe layout, estilos, datos, permisos y acciones.

Las acciones se basan en operaciones de negocio autorizadas, no en JavaScript arbitrario.

Las extensiones pueden ejecutarse en WebAssembly, workers o servicios aislados con límites de CPU, memoria, tiempo y red.

El núcleo debe ser pequeño y con cambios restringidos.

Rust y/o WebAssembly son candidatos para partes críticas, sin considerarlos una garantía automática.

La arquitectura debe probar explícitamente qué no puede hacer cada componente.

Ejemplos de capacidades: catalog.read, cart.write, media.read, orders.read, orders.update. Un bloque ProductGrid puede leer productos publicados y añadir al carrito, pero no leer tokens, ejecutar SQL, consultar otro tenant o emitir reembolsos.

# 15. Pruebas adversariales con IA

Los LLM pueden detectar vulnerabilidades, pero también introducirlas o no detectar algunas. Por ello se usarán agentes con roles enfrentados y pruebas automatizadas.

Agente constructor: genera componentes e integraciones.

Agente atacante: intenta escapar del sandbox, saltarse permisos, exfiltrar secretos, manipular precios o acceder a otro tenant.

Agente defensor: propone restricciones, políticas y tests.

Agente auditor: verifica el modelo de amenazas y puede bloquear un release.

Agentes de análisis estático, fuzzing, autorización, aislamiento, dependencias y regresión visual.

Casos iniciales que deben probarse: ejecutar SQL, leer secretos, acceder a otro tenant, hacer una llamada no autorizada, modificar pedidos sin permiso, insertar XSS, consumir recursos excesivos, enviar datos no declarados, repetir webhooks y escribir con permisos de solo lectura.

# 16. Plataforma de desarrollo multiagente

Se construirá una fábrica de producto dirigida por humanos y ejecutada por agentes de IA. No será un conjunto de agentes autónomos sin control, sino un sistema con roles, artefactos, permisos, puertas de calidad y aprobación humana.

Flujo general:

Humano define objetivo y límites → agente de producto crea requisitos → agentes investigan, diseñan y construyen → agentes de pruebas y seguridad revisan → humano aprueba → release controlado → usuarios generan feedback → el sistema prioriza la siguiente iteración.

# 17. Agentes y responsabilidades

| Agente | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Producto | Convertir ideas, reviews y solicitudes en historias, criterios de aceptación, prioridades y preguntas abiertas. |
| Investigación | Analizar WordPress, plugins, competidores, documentación, reviews y flujos reales con evidencia. |
| Arquitectura | Proponer modelo de datos, APIs, componentes, permisos, integraciones y decisiones técnicas. |
| UX/UI | Diseñar flujos, editor visual, estados, responsive y accesibilidad. |
| Implementación | Desarrollar tareas aprobadas sobre contratos y ramas aisladas. |
| Pruebas | Crear y ejecutar tests unitarios, integración, E2E, visuales, responsive y accesibilidad. |
| Seguridad | Revisar amenazas, permisos, aislamiento, dependencias, webhooks y exposición al LLM; puede bloquear releases. |
| Release | Preparar changelog, migraciones, rollback, feature flags, checklist y candidato de lanzamiento. |
| Feedback/soporte | Clasificar, agrupar y priorizar reviews, errores, solicitudes y señales de uso. |
| Orquestador | Dividir objetivos, asignar tareas, verificar dependencias, detectar conflictos y preparar decisiones humanas. |

# 18. Memoria y conocimiento compartido

Los agentes no deben depender solo del historial de chat. Necesitan una base de conocimiento versionada:

/docs
  /product
  /research
  /architecture
  /security
  /integrations
  /decisions
  /releases
  /user-feedback

Visión y personas.

Hallazgos de investigación con fuentes y nivel de confianza.

Contratos de componentes.

Modelo de seguridad y amenazas.

SDK de integraciones.

Política de releases.

Registros de decisiones arquitectónicas (ADR).

Cada decisión importante debe registrar contexto, alternativas, decisión, evidencia, motivo, estado y aprobador humano.

# 19. Puertas de calidad y releases

Cada trabajo debe avanzar por puertas explícitas:

Producto: problema validado, usuario, métrica, alcance y exclusiones.

Técnica: contratos, API, migraciones, dependencias y rollback.

Seguridad: permisos, datos, amenazas, abuso y comportamiento no autorizado.

Calidad: tests, móvil, accesibilidad, edición posterior y reversión.

Humana: intención, claridad, experiencia y aprobación de publicación.

Los releases deben ser progresivos: interno → alpha → beta privada → beta pública → rollout gradual → disponibilidad general.

Feature flags.

Métricas de éxito y error.

Segmentos de usuarios.

Rollback.

Responsable humano.

Changelog y documentación.

# 20. Feedback y mejora continua

La plataforma debe capturar feedback dentro del producto y desde canales externos: reviews, tickets, errores, solicitudes de integración, telemetría, abandono y eventos de uso.

El agente de feedback convertirá cada señal en: tipo, área, frecuencia, impacto, usuarios afectados, severidad, evidencia y propuesta. Agrupará solicitudes duplicadas para identificar problemas de producto, no solo contar mensajes.

# 21. Primeros pasos de investigación

Definir usuarios objetivo y un conjunto de tareas reales.

Construir un inventario por categorías de plugins populares, vendidos, usados y valorados.

Separar señales de adopción, ventas, satisfacción, dependencia, complejidad y mantenimiento.

Observar agencias, freelancers, ecommerce y empresas trabajando con proyectos reales.

Ejecutar benchmarks comparables en WordPress, Elementor, WooCommerce, Webflow, Figma, Penpot y herramientas de IA.

Medir tiempo, pasos, errores, fidelidad, responsive, datos, mantenimiento, portabilidad y seguridad.

Analizar instalaciones reales de WordPress: plugins, conflictos, rendimiento, vulnerabilidades y personalizaciones.

Crear el mapa de plugin a capacidad: problema, esencia, datos, permisos, riesgo y reemplazo.

Identificar qué debe ser núcleo, módulo, adaptador o extensión.

Probar los riesgos técnicos de generación desde texto, captura, datos y sandbox antes de construir el producto completo.

# 22. Plan de los primeros 30 días

| Periodo | Objetivos | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Mapa del problema y benchmark | Personas, tareas, competidores, guion de entrevistas y matriz de evaluación. |
| Semana 2 | Investigación de usuarios y proyectos reales | Entrevistas, observación de flujos, plugins, costes, frustraciones y oportunidades. |
| Semana 3 | Benchmark práctico | Pruebas con tareas idénticas, métricas, capturas, resultados y limitaciones. |
| Semana 4 | Prototipos de alto riesgo | Editor básico, generación por texto, captura a componente, conexión a datos y preview responsive. |

El primer entregable no debe ser el framework. Debe ser un “Mapa de oportunidades y decisiones arquitectónicas” con evidencia, hipótesis, alternativas, riesgos y métricas.

# 23. Vertical slice recomendado

El primer flujo completo debe ser pequeño pero real:

“Generar una tarjeta de producto, conectarla a productos de prueba, verla en móvil y publicarla.”

El usuario describe la tarjeta.

La IA genera el componente estructurado.

El usuario lo modifica visualmente.

Se conecta a un producto de prueba.

El botón ejecuta una acción autorizada de carrito.

Se ejecutan pruebas visuales, responsive y de permisos.

Se publica una preview versionada.

Se recoge feedback.

# 24. Criterios para construir desde cero

Solo se decidirá crear un framework o runtime propio si la investigación demuestra que las soluciones existentes no pueden cumplir simultáneamente:

Editor visual sencillo.

Componentes editables después de ser generados por IA.

Datos dinámicos y ecommerce.

Integraciones intercambiables.

Seguridad por permisos.

Rendimiento aceptable.

Exportación o portabilidad.

Control del modelo de datos.

Versionado y reversión.

Mantenimiento a largo plazo.

Si una base existente cubre aproximadamente la mayor parte de los requisitos y permite resolver la diferenciación, conviene utilizarla. Si obliga a luchar continuamente contra su arquitectura en los puntos esenciales, habrá argumentos para un runtime o sistema propio.

# 25. Métricas de éxito

Una persona sin conocimientos técnicos puede crear y publicar una landing o página de producto funcional en menos de 30 minutos.

Tiempo desde captura o instrucción hasta componente editable.

Fidelidad visual.

Número de correcciones manuales.

Calidad responsive.

Porcentaje de componentes que mantienen sus datos después de cambios visuales.

Tiempo para conectar una fuente de datos.

Errores de autorización detectados en pruebas.

Tiempo de migración desde WordPress/WooCommerce.

Tasa de rollback, errores y abandono.

Satisfacción de usuarios, agencias y desarrolladores.

# 26. Decisiones actuales y preguntas abiertas

Decisiones actuales:

Priorizar investigación y validación antes de elegir la arquitectura definitiva.

Inspirarse en la experiencia de Elementor: edición visual, directa y sencilla.

Construir componentes estructurados y editables, no código libre como unidad principal.

Desarrollar un DSL declarativo, capacidades y runtime aislado antes que un lenguaje generalista.

Analizar los plugins exitosos para extraer capacidades esenciales.

Usar IA en desarrollo, investigación, pruebas, seguridad, soporte y generación de componentes, siempre guiada por humanos.

Crear primero un vertical slice y no todo el ecosistema.

Integrar WordPress/WooCommerce después de validar el núcleo.

Preguntas todavía abiertas:

¿Cuál será el primer segmento de clientes: agencias, freelancers, ecommerce o empresas?

¿Qué herramienta de diseño se integrará primero: Figma, Penpot, Canva u otra?

¿Qué nivel de fidelidad visual será suficiente para la primera versión?

¿Qué parte del runtime debe implementarse con Rust/WebAssembly?

¿Qué capacidades entran en el núcleo tras el análisis de plugins?

¿Qué modelo de monetización encaja con agencias y proyectos?

¿Qué proveedores externos se soportarán inicialmente?

¿Qué nivel de exportación se ofrecerá?

¿Qué datos reales estarán disponibles para la investigación y bajo qué permisos?

¿Qué auditorías externas serán necesarias antes de producción?

# 27. Conclusión

La oportunidad no consiste en copiar WordPress entero. Consiste en extraer lo que hizo exitosos a Elementor, WooCommerce y otros plugins —simplicidad, capacidades concretas, ecosistema y facilidad de entrega— y reconstruir esas capacidades sobre un modelo moderno: componentes estructurados, datos conectables, integraciones con permisos, runtime aislado, IA generativa y desarrollo multiagente controlado por humanos.

El orden acordado es: investigar → medir → documentar → prototipar riesgos → validar con usuarios → decidir arquitectura → construir un vertical slice → integrar WordPress/WooCommerce → ampliar el sistema de extensiones y la plataforma multiagente.

La idea central queda resumida así:

“Diseña, describe o sube una referencia visual; la IA crea un componente editable, conectado a datos y limitado por permisos, mientras humanos y agentes colaboran para probar, publicar y mejorarlo.”